Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

OFERTA

Zamawiający

Gmina Bogatynia

ul. Daszyńskiego 1

59-920 Bogatynia

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................

ulica ................................................................. nr domu ...................... kod ..............................

miejscowość .................................................... powiat ................................................................

województwo ...............................................................

tel. ............................................., fax. ...................................................................

e - mail: ………………………………………………………….

NIP ....................................,  REGON ...................................................,

zarejestrowana(y) w / wpisany do ……………………………………………………………………

pod nr…………………………………….

kapitał zakładowy: …………………………zł. *

* dotyczy spółek kapitałowych

Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert opublikowanego w dniu 28.09.2020r. na „Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie i przemurowaniu kominów w budynku przy ul. Daszyńskiego 35 w Bogatyni”

- oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtową cenę brutto w wysokości  :

.......................... zł    (słownie zł ....................................................................................)

w tym :

- cena netto .......................zł. (słownie zł .............................................................................)

- podatek VAT wg stawki ......... % co stanowi kwotę ................zł  (słownie zł............................................)

- Okres gwarancji …………. na przedmiot zamówienia, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, jednak nie później, niż do dnia 25.10.2020r.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w Zaproszeniu do składania ofert..

- Złożona oferta

nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług;

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

UWAGA. Punkt ten dotyczy instytucji tzw. „odwróconego VAT”. W przypadku nie wystąpienia okoliczności przewidzianych w przepisach Wykonawcy zaznaczają odpowiedź pierwszą.

12.

żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp. | Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów:

………………………………………………………………………………………………………………………

13. Zawarty w Zaproszeniu do składania ofert projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy 
na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.……………………………………..

Data, podpis, pieczątka Wykonawcy

Załącznik Nr 2  do Zaproszenia do składnia ofert

Projekt umowy

IR.272…...2020.MA

Umowa Nr…. 2020.

zawarta w dniu … . … .2020r. w Bogatyni pomiędzy:

1.Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Wojciech Dobrołowicz – Pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”,

a

2. ……………………………………………………. zarejestrowanym/wpisanym………………, NIP ……………………., Regon……………………….., wysokość kapitału zakładowego 
w całości wpłaconego …………………….. zł, (o ile dotyczy) w imieniu i na rzecz której działa:

………………………………………………………..

zwanym w tekście „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w  złotych równowartości 30.000,00 euro w trybie zaproszenia do składania ofert, strony zgodnie postanawiają:

§1

## PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających 
na naprawie i przemurowaniu kominów w budynku przy ul. Daszyńskiego 35 w Bogatyni.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy, stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

## §2

## TERMIN REALIZACJI

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 25.10.2020r.

- Za termin wykonania umowy uważa się termin podpisania protokołu odbioru.

## §3

OBOWIĄZKI STRON UMOWY

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.1. prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
o którym mowa w §1 zgodnie z dokumentami, o której mowa w §1 ust. 2 oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami, a także ze sztuką budowlaną.

1.2. dokonanie, przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wymaganych zgłoszeń.

1.3. zorganizowanie placu budowy, w tym frontu robót, miejsc składowania materiałów, postoju sprzętu, komunikacji, zabezpieczeń i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia;

1.4. utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac oraz utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie materiałów i sprzętu 
w ustalonych miejscach i w należytym porządku oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów i odpadów;

1.5. zapewnienie na własny koszt zagospodarowania tj. utylizacji lub odzysku wytworzonych odpadów oraz ich transport i przekazanie odpadów do najbliższej instancji do przetwarzania odpadów w celu ich wykorzystania lub utylizacji;

1.6. przestrzeganie przepisów prawa wynikających z następujących ustaw:

a) aktualnie obowiązującej ustawy Prawo ochrony środowiska;

b) aktualnie obowiązującej ustawy o odpadach;

1.7. współpraca z pionem inwestycyjnym Zamawiającego podczas wykonywania robót oraz informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępie robót;

1.8. opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót – o ile jest to wymagane.

1.9. przygotowanie wykonanego zakresu prac i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego;

1.10. zgłoszenie wykonanych robót do odbioru;

1.11. zapewnienie siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

1.12. zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

1.13. pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na terenie robót;

1.14. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;

1.15. posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ważnej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy;

1.16. umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego;

1.17. likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac;

1.18. zapewnienie sprzętu i materiałów odpowiadających co do jakości wymagań wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) ponadto zastosowane materiały wymagają deklaracji zgodności z uzyskanym certyfikatem, aprobatą techniczną lub Polską Normą;

1.19. zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców;

1.20. pełnienie funkcji koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad - w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

1.21. Uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej po zakończeniu prac i przekazanie jej Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

2.1. zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego;

2.2. sprawdzanie kompletowanych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych i wystawianej faktury;

2.3. terminowe uregulowanie należności Wykonawcy;

2.4. dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

## §4

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1.Strony ustalają, iż wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy

zgodnie z ofertą wynosi – ............................................................ zł brutto

(słownie złotych: ......................................................................................................................), w tym:

1) wynagrodzenie netto ........................ zł (słownie złotych: ...................................................),                  2) podatek VAT w wysokości ................. zł (słownie złotych: .............................................), wg stawki .... %

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tj. kompletnym, jednoznacznym i ostatecznym. Zawiera ono wszystkie koszty mogące powstać w okresie  wykonywania przedmiotu umowy, w tym koszty związane z:

a) robotami porządkowymi i zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadania;

b) zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót zarówno w dzień i w nocy;

c) zagospodarowaniem - utylizacją lub odzyskiem wytworzonych odpadów oraz ich transportu 
i przyjęcia do najbliższej instalacji do przetwarzania odpadów w celu ich odzysku lub utylizacji;

d) sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

i innymi czynnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i w konsekwencji zmianę części wynagrodzenia umownego. Zmiany o których mowa wyżej, będą obowiązywały od momentu wejścia w życie zmian dotyczących zmienionej stawki podatku VAT.

## § 5

## WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po zakończeniu prac stanowiących przedmiot umowy i ich odbiorze. Odbiór przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu zgodności przedmiotu umowy z warunkami określonymi w umowie i dokumentacji zamówienia.

- Po wykonaniu i odbiorze robót stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca wystawi 
i przekaże Zamawiającemu fakturę VAT wraz z protokołem odbioru.

- Faktura Wykonawcy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w formie przelewu 
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych 
od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót i dokumentami  rozliczeniowymi.

- Wykonawca, jako odbiorcę na fakturze, wskazuje Gminę Bogatynia nr NIP 615-18-10-987.

## § 6

## ODBIÓR ROBÓT

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór końcowy robót – polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonania określonego w umowie zakresu robót;

2. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Po zakończeniu całości robót, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zawiadomienie o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie.

3. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w terminie do 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia rozpocząć czynności odbioru końcowego albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą jakie prace zdaniem Zamawiającego winny być wykonane, aby odbiór końcowy mógł być dokonany zgodnie umową.

4. Braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt 
w terminie ustalonym w protokole odbioru.

5. W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6. Co najmniej na 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dokumenty potwierdzające poddanie odzyskowi lub utylizacji odpadów np. dokument potwierdzający przyjęcie odpadów do najbliżej położonej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016 - 2022”, dokument potwierdzający przyjęcie odpadów nadających się do ponownego wbudowania itp.

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, który będzie zawierać wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót rozbiórkowych to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 5 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

## § 7

## KARY UMOWNE

Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych 
z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1). za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy -  w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad.

3). za odstąpienie od umowy w trakcie realizacji umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy- w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony,

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą.

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę która naruszała postanowienia Umowy, 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary przez Wykonawcę może potrącić należną 
mu karę z należności Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej.

§ 8

## ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie określonym 
w umowie, przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni oraz nie kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, dokumentacją lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót;

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiorów robót wykonanych  oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada;

4.5.  Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie przedmiotu umowy  innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 9

ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z wyłączeniem formy dokumentowej.

§ 10

ROSTRZYGANIE SPORÓW

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 11

FORMA UMOWY

Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca:                                                                                              Zamawiający:

.....................................                                                                           …………………………

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

………........................................................